|  |
| --- |
|  |
| 第三循环 计划变更与处理 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **第10组 大保天天健** | |
| **组员：** | 陈俭军  陈鹏  蒋秉良  焦紫顺  李淳雨  李豪俊 | 121250010  121250013  121250058  121250063  121250066  121250067 |

###### 变更1

**李豪俊变更申请表**

|  |  |
| --- | --- |
| 提交者：李豪俊 | 提交日期：2014-4-11 |
| 申请变更摘要：  界面架构出现技术困难，申请界面架构原型延缓1天 | |
| 变更类型 | |
| 内部变更：  （ ）正在实现的技术不适合项目  （ ）新技术于原有技术发生冲突  （**√**）工作效率或技术能力无法跟上原有进度  （ ）忽略了必要的项目工作  （ ）其他 | 外部变更  （ ）项目范围增加  （ ）项目范围约定发生变化  （）需求理解偏差  （ ）其他 |
| 变更目的和要求：  原计划界面架构进行3天，但是小组成员对swing技术理解困难，所以延缓1天，延长为4天 | |
| 变更建议：  小组其他部分架构时间压缩，为界面架构让出空间 | |

**对李豪俊提出的变更申请的评估处理表**

|  |  |
| --- | --- |
| 变更处理表（编号：2014A001） | |
|  | 处理日期：2014-4-11 |
| 申请变更摘要：  界面架构出现技术困难，申请界面架构原型延缓1天 | |
| 变更类型 |  |
| 内部变更  （ ）正在实现的技术不适合项目  （ ）新技术于原有技术发生冲突  （**√**）工作效率或技术能力无法跟上原有进度  （ ）忽略了必要的项目工作  （ ）其他 | 外部变更  （ ）项目范围增加  （ ）项目范围约定发生变化  （）需求理解偏差  （ ）其他 |
| 变更评估：  界面架构时间延长一天会导致小组其他工作无法按时完成，例如系统测试用例开发 | |
| 变更处理：   1. 不同意延时 | |
| 对相应的成本变化的处理：  陈俭军对swing技术较为了解，由陈俭军参与界面体系架构，陈俭军其他工作由李淳雨负责。 | |

###### 变更2

**蒋秉良变更申请表**

|  |  |
| --- | --- |
| 提交者：蒋秉良 | 提交日期：2014-4-18 |
| 申请变更摘要：  蒋秉良回家探亲，希望其系统测试用例开发工作由焦紫顺代为完成 | |
| 变更类型 | |
| 内部变更：  （ ）正在实现的技术不适合项目  （ ）新技术于原有技术发生冲突  （）工作效率或技术能力无法跟上原有进度  （ ）忽略了必要的项目工作  （**√**）其他 | 外部变更  （ ）项目范围增加  （ ）项目范围约定发生变化  （）需求理解偏差  （ ）其他 |
| 变更目的和要求：  蒋秉良回家探亲，原计划的系统测试用例工作无法按时完成，希望焦紫顺帮助其完成剩余的工作，回头请他吃饭 | |
| 变更建议：  焦紫顺完成剩余的系统测试用例开发工作 | |

**对蒋秉良提出的变更申请的评估处理表**

|  |  |
| --- | --- |
| 变更处理表（编号：2014A002） | |
|  | 处理日期：2014-4-18 |
| 申请变更摘要：  蒋秉良回家探亲，希望其系统测试用例开发工作由焦紫顺代为完成 | |
| 变更类型 |  |
| 内部变更  （ ）正在实现的技术不适合项目  （ ）新技术于原有技术发生冲突  （）工作效率或技术能力无法跟上原有进度  （ ）忽略了必要的项目工作  （**√**）其他 | 外部变更  （ ）项目范围增加  （ ）项目范围约定发生变化  （ ）需求理解偏差  （ ）其他 |
| 变更评估：  组员发生个人紧急事务为不可抗拒因素，应全面尊重组员的个人议院，但是对全组进度影响较大 | |
| 变更处理：   1. 焦紫顺抽出个人时间完成蒋秉良剩余的工作，完成系统测试用例文档 2. 组长决定蒋秉良请全组成员吃饭 | |
| 对相应的成本变化的处理：  焦紫顺抽出个人时间完成蒋秉良剩余的工作 | |